| Shelpakov Digital SEO AUDIT / ТОЧКИ РОСТА SEO-аудит сайта akvarium-akvas.ru Документ для продажи услуги и внедрения реальных SEO-точек роста. Не просто список замечаний, а план того, как быстрее усилить видимость, индекс и коммерческий трафик. Внутри: индексация, robots/sitemap, шаблоны title/description, категории, товарные карточки, изображения, коммерческие блоки и 60-дневный roadmap.. | Паспорт проекта Бренд: Аквариум Аквас Домен: https://akvarium-akvas.ru Дата: 22.03.2026 20:40 Формат: SEO-аудит / growth map Исполнитель: Shelpakov Digital Фокус аудита: индексация, структура каталога, шаблоны метаданных, изображения, контактные страницы и потенциал роста кластеров спроса. Индекс SEO-готовности 45 из 100. |
| --- | --- |

EXECUTIVE SUMMARY

Где проект уже силён и где он теряет рост

Ниже не просто список замечаний, а концентрат тех зон, которые сильнее всего влияют на индекс, сниппеты, спрос и конверсию.

У Аквариум Аквас уже есть рабочий фундамент: сайт отвечает по HTTPS, в выборке видны sitemap, H1-покрытие 92%, schema-покрытие 96% и каталог и кластерную структуру URL, которую можно усиливать без полной пересборки проекта.

Основные потери сейчас идут не из-за отсутствия спроса, а из-за слоя индексации и шаблонов: robots.txt конфликтует с картой сайта; Контактные и lead-страницы недооформлены как SEO-посадочные; В выборке есть индексируемые служебные или query-URL без нормальной SEO-обвязки. Именно эти ограничения сильнее всего влияют на crawl budget, CTR и чистоту коммерческой выдачи.

Если сначала убрать технический шум, а затем пересобрать шаблоны и приоритетные страницы, проект сможет лучше раскрыть спрос через категории, карточки и связанные кластеры и превратить текущую структуру сайта в более сильный источник SEO-трафика и заявок.

| SITEMAP UNIQUE 1370 | SITEMAP ENTRIES 6971 | СРЕДНИЙ ОТВЕТ 674.1 ms | СРЕДНИЙ HTML 206.0 KB |
| --- | --- | --- | --- |
| TITLE > 70 35% | DESC ВНЕ ДИАПАЗОНА 64% | SCHEMA COVERAGE 96% | ALT GAPS 144 |

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Что уже работает в плюс проекту

• Главная страница стабильно открывается по HTTPS и отдает 200 код без JS-заглушки.

• Средний ответ по выборке — 674.1 ms: техническая база не выглядит перегруженной.

• У сайта уже есть карта сайта с 1370 уникальными URL, а значит база для управляемой индексации уже существует.

• У 78% страниц в выборке уже проставлен canonical, это хороший фундамент для чистой индексации.

• Schema-разметка уже используется на 96% страниц выборки.

• У 92% проверенных страниц есть H1 — структура документов уже не выглядит хаотичной.

ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТОВ

Матрица проблем по влиянию на рост

Здесь задачи не просто перечислены, а разложены по impact, risk и business-effect, чтобы было понятно, что делать первым.

| Проблема | Impact | Risk | Business | Итог | Приоритет | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robots.txt конфликтует с картой сайта | 10 | 9 | 10 | 29 | Critical | Backend / SEO |
| Контактные и lead-страницы недооформлены как SEO-посадочные | 9 | 8 | 9 | 26 | High | Backend / SEO |
| В выборке есть индексируемые служебные или query-URL без нормальной SEO-обвязки | 9 | 8 | 8 | 25 | High | Backend / SEO |
| На части страниц title выходят за рабочую длину | 8 | 7 | 9 | 24 | High | Frontend / SEO |
| Meta description на части страниц вне рабочего диапазона | 6 | 5 | 7 | 18 | Medium | Frontend / SEO |
| Изображения теряют SEO-сигналы из-за пустых alt | 6 | 5 | 6 | 17 | Medium | Frontend / SEO |
| Есть лишние redirect-цепочки у доменных вариантов | 7 | 5 | 6 | 18 | Medium | Backend / SEO |
| В sitemap много повторяющихся URL | 7 | 5 | 6 | 18 | Medium | Backend / SEO |

КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Что сейчас реально блокирует рост

Это не весь backlog, а ограничения, которые первыми режут индекс, сниппеты, crawl budget и способность сайта забирать спрос.

CRITICAL ¦ robots.txt конфликтует с картой сайта

Когда robots.txt одновременно запрещает sitemap.xml и сам же ссылается на карту сайта, поисковики получают конфликтующий сигнал. Это мешает чистой и предсказуемой индексации. • В robots.txt найдено правило `Disallow: *sitemap.xml`. • Одновременно файл содержит `Sitemap: https://akvarium-akvas.ru/sitemap.xml`. Что делать: Убрать запрет на sitemap.xml, оставить рабочую директиву Sitemap и синхронизировать robots.txt с каноническим доменом проекта.

HIGH ¦ Контактные и lead-страницы недооформлены как SEO-посадочные

Страницы контактов и заявок участвуют не только в конверсии, но и в доверии, брендовой выдаче и понимании бизнеса поисковиками. • На `/contacts` не хватает: H1, description, canonical. • На `/index.php?route=information/contactform` не хватает: H1, title, description, canonical. Что делать: Собрать полноценные страницы контакта и заявки: H1, title до 70 символов, description 140–160 символов, canonical, блоки доверия, адреса, телефоны и понятный CTA.

HIGH ¦ В выборке есть индексируемые служебные или query-URL без нормальной SEO-обвязки

Служебные route-страницы и query-URL без title, description и H1 создают шум в индексе, размывают релевантность и тратят crawl budget. • URL `/index.php?route=information/contactform` доступен для обхода, но не хватает: title, description, H1. Что делать: Либо закрыть такие URL от индексации и убрать прямые ссылки на них, либо перевести их на нормальные SEO-friendly страницы с полноценным мета-оформлением.

HIGH ¦ На части страниц title выходят за рабочую длину

Слишком длинные title режутся в выдаче, ухудшают CTR и снижают контроль над тем, какой оффер поисковик покажет пользователю. • В выборке 10 из 28 страниц имеют title длиннее 70 символов. • /akvariumy — 83 симв. • /aquanic-aq-500-vneshnij-kanistrovyj-filtr-500l-ch-dlya-presnyh-i-morskih-akvariumov — 91 симв. • /akvarium-panoramnyj-100-litrov-s-tumboj-i-oborudovaniem-v-stile-psevdomore-810x360x460-mm — 92 симв. • /akvarium-panoramnyj-220-litrov-s-tumboj-i-oborudovaniem-v-stile-psevdomore-920x470x640-mm — 92 симв. Что делать: Пересобрать шаблоны title: сначала ключ и тип страницы, затем ценностный оффер и бренд. Ориентир — диапазон 55–70 символов.

ФАЗЫ АУДИТА

Глубокий разбор по ключевым слоям сайта

Ниже аудит разобран по этапам, чтобы было видно не только список ошибок, но и реальную логику проверки проекта.

ГЛУБОКИЙ РАЗБОР

Этап 1 — Crawl & Indexability

Проверяю, насколько чисто сайт отдает поисковикам сигналы для обхода и индексации.

1. robots.txt и карта сайта

Что проверялось: Доступность robots.txt, директивы, sitemap, чистота сигналов для робота. Как проверялось: HTTP-запрос + разбор robots.txt и XML sitemap. robots.txt: 200 Уникальных URL в sitemap: 1370 Всего записей в sitemap: 6971 Файлов sitemap обработано: 1 Что нашли: • Есть конфликт между robots.txt и sitemap.xml. • Карта сайта раздута дублями. • Есть llms.txt, значит сайт уже можно дожимать и под ИИ-видимость. Приоритет: HIGH ¦ Ответственный: Backend / SEO Что делать: Синхронизировать robots.txt, sitemap и канонический домен так, чтобы робот видел один непротиворечивый сценарий обхода.

2. Статус-коды, редиректы и каноникализация

Что проверялось: HTTP-коды ключевых URL, доменные редиректы, покрытие canonical. Как проверялось: HTTP-проверка доменных вариантов + парсинг rel=canonical по выборке страниц. Страниц 200 в выборке: 28 Redirect-цепочек > 1 шага: 1 Canonical coverage: 78% Индексируемых query-URL: 1 Что нашли: • В выборке 28 страниц отвечают кодом 200. • Есть лишняя redirect-цепочка на доменных вариантах. • Есть индексируемые query- или route-URL, которые лучше почистить. Приоритет: HIGH ¦ Ответственный: Backend / SEO Что делать: Свести все доменные варианты к одному канону и либо закрыть служебные URL от индексации, либо перевести их на чистые SEO-friendly маршруты.

ГЛУБОКИЙ РАЗБОР

Этап 2 — Архитектура и внутренняя структура

Смотрю, насколько понятна архитектура сайта и как распределяются ссылки внутри выборки.

1. Типы страниц и покрытие выборки

Что проверялось: Какие типы URL реально попали в разбор и как сайт дробит спрос. Как проверялось: Классификация URL по глубине, query-параметрам и типам schema. Главная: 1 Категории / подкатегории: 18 Внутренние страницы: 4 Служебные URL: 1 Что нашли: • Выборка уже покрывает разные уровни структуры, поэтому видно не только главную, но и шаблоны внутренних страниц. • В архитектуре есть служебные или route-страницы, которые смешиваются с коммерческими URL. • Длинных путей в выборке: 4. Приоритет: MEDIUM ¦ Ответственный: SEO / Backend Что делать: Держать архитектуру спроса отдельной от служебной логики и не смешивать route/query URL с посадочными и коммерческими страницами.

2. Внутренняя перелинковка и видимость ключевых страниц

Что проверялось: Сколько внутренних ссылок получают страницы и где есть просадки по вниманию сайта. Как проверялось: Подсчет внутренних ссылок на каждой странице выборки. Среднее число внутренних ссылок: 232.5 Минимум внутренних ссылок: 1 Максимум внутренних ссылок: 424 Контактных/lead-страниц: 6 Что нашли: • Слабее всего по внутренним ссылкам выглядят: /index.php?route=information/contactform, /privacy, /delivery. • Контактные страницы есть, но часть из них недооформлена как полноценные SEO-посадки. • Разумно добавить больше контекстных ссылок между близкими услугами, кейсами, блогом и лид-страницами. Приоритет: MEDIUM ¦ Ответственный: SEO / Marketing Что делать: Усилить перелинковку вокруг приоритетных услуг и лид-страниц: связать спросовые страницы, кейсы, FAQ и CTA, а не надеяться только на меню и футер.

ГЛУБОКИЙ РАЗБОР

Этап 3 — On-Page SEO

Разбираю шаблоны title, description, H1 и то, насколько страницы готовы к нормальному сниппету.

1. Title и meta description

Что проверялось: Покрытие, длина и пригодность сниппетов к управляемой выдаче. Как проверялось: Парсинг title и meta description по репрезентативной выборке страниц. Title > 70 символов: 10 Title отсутствует: 1 Description отсутствует: 7 Description вне диапазона: 18 Что нашли: • Шаблоны title на части страниц перегружены по длине. • Есть страницы без description, из-за чего сниппет будет собираться случайно. • Пустой title найден на: /index.php?route=information/contactform. Приоритет: HIGH ¦ Ответственный: SEO / Frontend Что делать: Пересобрать правила генерации title и description под каждый тип страницы: коротко, конкретно, с ключом, оффером и контролем длины.

2. H1, контентный каркас и тонкие страницы

Что проверялось: Наличие H1, плотность текстового слоя и качество базового on-page каркаса. Как проверялось: Парсинг H1 и подсчет слов в видимом контенте. H1 coverage: 92% Страниц без H1: 2 Среднее число слов: 1277.5 Тонких страниц (<250 слов): 1 Что нашли: • У части страниц нет H1, поэтому поисковику сложнее понять главный интент URL. • Есть тонкие страницы с минимальным текстовым слоем. • Даже при нормальном объеме текста нужно отдельно проверить, насколько хорошо он поддерживает коммерческий интент и FAQ-слой. Приоритет: MEDIUM ¦ Ответственный: SEO / Content Что делать: На каждом ключевом URL закрепить понятный H1, интро, ответы на частые вопросы и короткие коммерческие блоки, чтобы страница работала не только на индекс, но и на конверсию.

ГЛУБОКИЙ РАЗБОР

Этап 4 — Performance и CWV

Смотрю на скорость ответа, вес HTML и то, как медиа-слой может мешать загрузке.

1. Ответ сервера и вес страниц

Что проверялось: TTFB-подобная скорость ответа и примерный вес HTML по выборке. Как проверялось: HTTP-ответы по ключевым URL без отдельного Lighthouse-прогона. Средний ответ: 674.1 ms Средний HTML: 206.0 KB Максимум изображений на странице: 114 Страниц в выборке: 28 Что нашли: • Средний ответ уже стоит держать в зоне внимания. • Реальные риски здесь чаще сидят в медиа-слое, шаблонах и клиентском рендеринге, чем в голом TTFB. Приоритет: MEDIUM ¦ Ответственный: Frontend / Backend Что делать: Проверить приоритетные страницы отдельным CWV-прогоном и зафиксировать LCP/CLS/INP после чистки медиа и шаблонов.

2. Изображения, lazy loading и атрибуты размеров

Что проверялось: Насколько медиа-слой помогает или мешает SEO и стабильности верстки. Как проверялось: Парсинг img-тегов по репрезентативной выборке страниц. Всего пропусков alt: 144 Пропусков lazy loading: 427 Изображений без width/height: 226 Изображений на главной: 62 Что нашли: • Изображения уже теряют SEO-сигналы из-за пропусков alt. • Отсутствие width/height повышает риск CLS и визуальной нестабильности. • Lazy loading стоит выровнять шаблонно, а не править вручную по одной странице. Приоритет: MEDIUM ¦ Ответственный: Frontend / SEO Что делать: Сделать единый image-шаблон: alt, width/height, lazy loading и, при необходимости, отдельную image-схему/карту сайта.

ГЛУБОКИЙ РАЗБОР

Этап 5 — Structured Data

Проверяю, насколько хорошо сайт объясняет поисковику сущности бизнеса, страниц и предложений.

1. Покрытие schema-разметкой

Что проверялось: Какие типы schema реально встречаются и насколько широко они покрывают выборку. Как проверялось: Парсинг application/ld+json и сбор @type по ключевым URL. Schema coverage: 96% Страниц с битой JSON-LD: 2 Страниц без schema: 1 Топ schema types: LocalBusiness (27), BreadcrumbList (26), Product (4) Что нашли: • Есть страницы с невалидной JSON-LD. • Часть коммерческих страниц пока без schema-разметки. • Даже при наличии schema важно, чтобы она соответствовала типу страницы и была валидной по синтаксису. Приоритет: HIGH ¦ Ответственный: Frontend / SEO Что делать: Покрыть ключевые шаблоны валидной schema-разметкой и держать ее синхронной с реальным типом страницы: Organization, Service, Product, BreadcrumbList, FAQ, Article.

ГЛУБОКИЙ РАЗБОР

Этап 6 — Коммерческие страницы и контент

Смотрю, насколько сайт готов не только собирать индекс, но и превращать спрос в заявку.

1. Контактные и лид-страницы

Что проверялось: Есть ли на сайте страницы, которые можно продвигать как точки входа в заявку. Как проверялось: Поиск форм, контактных URL и базовой SEO-обвязки этих страниц. Контактных/lead-страниц: 6 Форм в выборке: 6 Слабых contact-страниц: 2 Индексируемых route/query-страниц: 1 Что нашли: • Контактная зона уже есть, но часть страниц не оформлена как полноценные SEO-посадки. • Есть формы, но нужно проверять, насколько вокруг них собран доверительный и коммерческий слой. • Служебные query/route URL не должны конкурировать с нормальными посадочными страницами. Приоритет: HIGH ¦ Ответственный: SEO / Marketing Что делать: Сделать из контактов и заявки сильные посадочные: с оффером, ответами на возражения, блоками доверия, FAQ и аккуратной SEO-обвязкой.

2. Контентная глубина приоритетных страниц

Что проверялось: Хватает ли страницам фактуры, чтобы закрывать интент, а не просто существовать в индексе. Как проверялось: Подсчет слов и просмотр коммерческих шаблонов внутри репрезентативной выборки. Коммерческих страниц в выборке: 28 Среднее число слов: 1277.5 Тонких страниц: 1 Страниц без schema среди коммерческих: 1 Что нашли: • Одного объема текста недостаточно: страницы должны объяснять выбор, цену, процесс, сроки и следующий шаг. • Часть страниц остается тонкой по фактуре. • Потенциал роста лежит не только в SEO-текстах, но и в блоках доверия, FAQ, таблицах сравнения и ответах на спрос. Приоритет: MEDIUM ¦ Ответственный: SEO / Content / Marketing Что делать: Пересобрать приоритетные посадочные под коммерческий интент: добавить доказательства, FAQ, answer-first блоки, цены/сценарии и перелинковку на соседние точки спроса.

QUICK WINS

Быстрые победы на ближайший спринт

Эти правки можно внедрить быстро и получить заметный эффект без большой перестройки проекта.

Починить конфликт robots.txt и sitemap.xml

Effort: 10-20 минут Impact: Снимет конфликт сигналов для Яндекса и Google Убрать запрет на sitemap.xml и оставить одну корректную директиву Sitemap.

Свести доменные редиректы к одному шагу

Effort: 15-30 минут Impact: Уберет лишнюю задержку и технический шум на входе Оставить единый 301 сразу на канонический HTTPS-домен без промежуточных хопов.

Нормально оформить контакты и лид-страницы

Effort: 30-60 минут Impact: Поднимет доверие, брендовый запрос и конверсию Добавить H1, title, description, canonical и блоки доверия на страницу контактов/формы.

Исправить битую JSON-LD разметку

Effort: 15-40 минут Impact: Вернет валидную structured data в индекс Проверить синтаксис JSON-LD и пересобрать проблемные блоки schema на ключевых страницах.

Закрыть дыры в title и description

Effort: 1-2 часа Impact: Даст быстрый прирост управляемости сниппетов Дописать шаблоны генерации title/description для страниц без SEO-обвязки.

Разрулить индексируемые query и route URL

Effort: 30-90 минут Impact: Сократит шум в индексе и освободит crawl budget Закрыть служебные query-страницы от индексации или перевести их на чистые SEO-friendly URL.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

Что усилит проект поверх базовых фиксов

Это уже не тушение пожара, а слой изменений, который превращает сайт в более сильный источник заявок и роста видимости.

Пересобрать шаблоны коммерческих страниц как growth-layer

Impact: Высокое Effort: 5-10 дней Собрать единые требования к H1, title, description, canonical, FAQ, CTA, trust-блокам и перелинковке по всем ключевым типам страниц.

Сделать управляемую архитектуру индексации

Impact: Высокое Effort: 3-7 дней Разделить sitemap по типам страниц, зачистить служебные route/query URL и настроить единый контроль над каноническими доменами и редиректами.

Усилить structured data и entity-сигналы

Impact: Среднее / высокое Effort: 2-5 дней Покрыть ключевые страницы валидной schema-разметкой и собрать данные так, чтобы сайт был понятнее обычной и ИИ-выдаче.

Развить спросовые кластеры через категории и карточки

Impact: Высокое Effort: 2-4 недели Собрать отдельные посадочные под главные кластеры спроса, усилить категории FAQ и ответами на выбор, а карточки сделать более конверсионными.

ТОЧКИ РОСТА

Куда масштабировать проект после фиксов

• Усилить категории и подкатегории: интро-блоки, FAQ, условия покупки, блоки доверия и перелинковку на карточки.

• Пересобрать шаблоны карточек и листингов: короткие title, рабочие description, canonical, alt, schema и коммерческие CTA.

• Собрать единый слой шаблонов для title, description, H1 и canonical по всем типам страниц.

• Развернуть image SEO: alt-шаблоны, подписи, контроль lazy-load и понятную связь изображения с интентом страницы.

• Доделать контактные и заявочные страницы как полноценные SEO-документы, а не как технические формы.

• Добавить answer-first блоки, FAQ и внутреннюю перелинковку между важными разделами для обычной и ИИ-выдачи.

ROADMAP

План внедрения на 60 дней

Порядок выстроен так, чтобы сначала снять технические стоп-факторы, потом усилить шаблоны и только после этого наращивать слой роста.

| 0-14 дней • Убрать конфликт в robots.txt и синхронизировать Sitemap, Host и канонический домен. • Свести все доменные варианты к одному прямому 301-редиректу. • Закрыть или нормализовать индексируемые query- и route-страницы с техническими формами. • Подготовить единое ТЗ на title, description, H1 и canonical для основных типов страниц. | 15-30 дней • Внедрить alt-шаблоны, проверить lazy-load и подчистить image SEO на ключевых страницах. • Разделить sitemap по типам страниц и подать отдельные карты в Яндекс.Вебмастер и GSC. • Обновить шаблоны сниппетов и проверить рост CTR по приоритетным страницам. | 31-60 дней • Усилить категории и подкатегории контентом, FAQ, блоками доверия и перелинковкой. • Пересобрать карточки и листинги так, чтобы они лучше конвертировали SEO-трафик в заявки и продажи. • Добавить answer-first фрагменты и контент под ИИ-выдачу на главные спросовые кластеры. |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Какие страницы реально легли в основу разбора

Это не случайная выборка: сюда собраны главная, коммерческие, контактные, служебные и глубинные URL, по которым видно качество шаблонов проекта.

| Путь | Тип | Код | Title | Desc | H1 | Schema |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Главная | 200 | 62 | 126 | 1 | LocalBusiness |
| /contacts | Категория | 200 | 16 | 0 | 0 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /index.php?route=information/contactform | Служебная | 200 | 0 | 0 | 0 | — |
| /news | Категория | 200 | 7 | 0 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /tumby | Категория | 200 | 59 | 151 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /gallery | Категория | 200 | 14 | 0 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /privacy | Категория | 200 | 14 | 0 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /about_us | Категория | 200 | 26 | 188 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /delivery | Категория | 200 | 17 | 139 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /specials | Категория | 200 | 5 | 0 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /akvariumy | Категория | 200 | 83 | 169 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |
| /aquanic-aq-500-vneshnij-kanistrovyj-filtr-500l… | Товар | 200 | 91 | 255 | 1 | LocalBusiness, BreadcrumbList |